# MVP

Клиент (обычный пользователь):

* регистрация / вход
* профиль
  + список событий
* главная
  + подбор заведения
    - заведение
      * присоединиться
      * задать рейтинг
  + список событий (фильтры)
    - присоединиться
    - задать рейтинг

Бизнес-клиент (владелец заведения):

* главная
* регистрация
* профиль
  + заведение
  + список событий

## Стек технологий

* Gitlab CI, Docker
* **Backend**
  + Java (Spring), Maven
  + Python
  + Apache Mahout
  + DB (Redis, MySQL)
* **Frontend**
  + React.js + Redux.js
  + HTML
  + Scss or Styled-components
  + Swagger

Выбор данных технологий обоснован простотой и надежностью.

## Трудоемкость

* Business analysis - 30 h
* Design - 20 h
* Development - 420 h
  + Frontend - 210 h
  + Backend - 210 h
* Stabilization (including testing) - 15 h